通宝项目进度报告

服务器进度	2

项目总体进展	2

项目各部分进展	2

普通用户	2

货主	6

司机	10

管理员页面	11

android货主版进度 — 张凯旋	14

android 货主版进度 — 贺壮壮	14

1.	首页界面	15

2.	我的界面	15

3.	个人信息界面	15

android 司机版进度	16

IOS进度—周翔	16

1.进展情况	16

2.后续计划	17

IOS进度—薛文进	17

服务器进度

参与者：管登荣、符晨耕

新添加：

2016/01/27更新：管理员功能界面继续完善

项目总体进展

平台包括三种角色，为货主，货车司机，管理员。目前服务器端框架结构已经搭好，货主和货车司机角色的需求功能基本实现，除却少量有关流程和地图接口不清情况而遗留的问题待解决。管理员页面和功能也已经进展大半。目前主要还剩下包括消息推送和支付接口的工作待解决。

项目各部分进展

普通用户

login

register

modifyNickName

modifyPassword

modifyIcon

showAccount

getContacts

getContactDetail

getMyMessages

getAllTruckTypes

recharge

货主

getFrequentDrivers

getFrequentAddresses

addFrequentDriver

searchDriver

addFrequentAddress

placeOrder

splitOrder

showMyOrderList

deleteOrder

cancelOrder

finishOrder

getOrderDetail

司机

已基本完成

管理员页面

登录

首页

货主管理

订单管理

司机管理

司机详情

重设密码

android货主版进度 — 张凯旋

1.主要内容：货主管理订单的需求，查看附近的司机，发货功能需求三个部分

- 管理订单：

2.1此功能集中在订单fragment内，在fragment里面使用viewpager承担主要页面。Viewpager 里放置三个fragment分别为未接单，进行中订单和历史订单。Viewpager可滑动切换三个tab页面。

2.2借用开源的组件SegmentControl，作为按钮和指示器，形如

2.3具体页面的订单采用listview承载，改写继承自listview的可下拉刷新和上拉加载的RefreshListView

2.4订单详情页面用listview实现时间轴效果

- 查看附近：

3.1 对百度地图API做了学习，关于查看附近可以用两种办法实现：

一是利用其接口Overlay地图覆盖物API，将所有司机的位置提交为覆盖物并绘制

3.2二是使用其新的接口周边雷达API功能，自动将附近某种APP纳入显示

目前还没实现具体功能，但是预测可以很切合的满足我们的附近功能的需求

- 发货订单：

等待开发

android 货主版进度 — 贺壮壮

目前安卓版用户通用模块已完成初步的框架搭建和基本界面绘制。

- 首页界面

- 我的界面

- 个人信息界面

android 司机版进度

从网上找了一些界面组件比如actionbar、drawerlayout等，但是还没有来得及更改为自己用的效果。

明确了原型的各个界面的逻辑关系。

计划是先画出各个界面，不涉及具体的数据。

IOS进度—周翔

1.进展情况

了解项目的基本情况，详细分析了货主版的功能需求。

目前还在学习iOS开发相关技术：OC语言，Cocoa框架，界面编程，学习使用Xcode开发和调试。

2.后续计划

根据给出的界面原型，先完成iOS版界面的框架构建工作，绘制app页面。相应功能再后续实现。

学习使用CoreLocation定位，使用MapKit开发地图服务。

IOS进度—薛文进

刚刚看完object-c的书马上看完《ios开发》就准备写了，原型均已详细看过，接口还没看